# 周报

时间范围：2026.03.03 - 2026.03.07
汇报人：青峰

# 一、核心技术攻关&&揭榜项目

## 1. GUI 数据标注工具核心模块开发

目标：构建面向 UI Agent 模型训练的标准化数据生产体系，实现"人工操作 + 自动记录 + 标准化存储"闭环采集框架

**本周进展**:

完成与上海交大团队的技术对接，明确数据采集工具（"蜘蛛 App"）的功能边界、事件 schema 设计、输出格式规范（JSONL + 截图 + XML）

完成 GUI 数据标注工具核心模块细节设计，自动化标注流水线：任务输入 → 权限配置 → 操作录制（事件 + 截图+XML）→ 完成上报 → 数据打包（ZIP）

梳理完整操作闭环，理解各类事件的训练意义

完成本地环境准备，待测试账号开通后即可进入实测阶段

完成度：【85%】

协同人员：上海交大团队、张澳华、赵泽宇、赵慧英

预计完成时间：2026-03-31

下一步：在内部 app 上调优数据标注 GUI 工具自动化采集能力

## 2. GUI 能力开放框架功能实现

目标：聚焦 SOP（标准操作流程）的规模化生成与框架可行性验证

**本周进展**:

基于大模型自动生成方案，完成 SOP 自动化生成脚本整体功能

完成 SOP 与华为 GUI Agent 的首轮接入联合测试，围绕 SOP 配置在真实执行环境中的可用性与鲁棒性开展验证

成功将前期自动生成的 APP_PLAN.json 样例接入执行引擎，在测试环境中完成真实设备上的 GUI 操作流程运行

修复了部分 Step 中"进入条件"与"成功判据"的定位偏移问题，确保状态判断与实际页面一致

针对个别 Stage 步骤过长、导致 Agent 决策延迟的问题，优化了指令拆分粒度

完成度：【85%】

协同人员：华为团队、张澳华、赵泽宇、赵慧英

预计完成时间：2026-03-31

下一步：持续推进 SOP 执行稳定性优化，探索引入动态重试与上下文感知机制

## 3. SOP 生成平台系统性优化

目标：推进"AI 辅助 + 版本管理"的 SOP 模板自动化生成平台建设

**本周进展**:

完成 AI 辅助生成能力的接入，支持基于自然语言描述自动生成初步 SOP 流程

新增版本控制机制，实现模板变更可追溯、可回滚

完成系统架构设计文档 V1.0

前端稳定性增强：修复了在高并发生成与频繁切换任务场景下，前端页面出现的渲染闪烁及缓存脏数据问题

大模型调用链路重构：设计并实现统一的模型适配接口层（Model Adapter Layer），完成对主流大模型的标准化接入支持

完成度：【85%】

预计完成时间：2026-03-31

下一步：推进 SOP 平台在更多非标 App 场景下的泛化能力测试，验证生成—执行链路鲁棒性

## 4. GUI Agent 能力验证与演示案例搭建

目标：搭建基于 GUI 基模 Agent 手机智驾场景接入调试及演示案例

**本周进展**:

搭建基于 GUI 基模 Agent 手机智驾场景接入调试&演示案例

验证了自动化生成 Pipeline 的工程可行性

结合实测中暴露的问题，对 SOP 生成逻辑进行了针对性修复与增强

完成度：【75%】

协同人员：张澳华

预计完成时间：2026-03-31

下一步：启动"蜘蛛 App"端到端数据采集实测，验证标注流水线可行性

## 5. 智家通通 GUI 对接方案设计与落地

目标：基于智家通通调用 GUI 对接流程与接口描述，完成 SOP 方案场景接入设计

**本周进展**:

完成 SDK-AISF 接口文档深度分析，梳理核心接口设计：

- **登录鉴权接口**（/acm/v1/auth）：终端身份认证，获取 AISF token，支持设备类型枚举（云手机/物理手机/算力主机等）

- **文件上传接口**（/acm/v1/uploadfile）：支持图片、文件等内容上传，返回 fileUUID 关联后续业务请求

- **AI 业务调用接口**（/ws/acm/v1/ai）：WebSocket 长连接，支持 token 认证、意图认知、任务分配、流式输出

设计智家通通与 GUI 系统的对接流程：

- 建立 WebSocket 长连接，完成 token 鉴权

- 用户意图识别报文构造（UserTaskManagement 类型）

- 澄清结果报文交互（DataExchange 类型）

- 任务终止与状态报告机制

明确接口参数规范：

- Header 层：MessageType、Sender、Receiver、DeviceId、UUID、ClientSessionId 等

- Data 层：UserInputText、UserSpecifiedAgent、TaskID 等

- Payload 层：支持 ShowCtrl 卡片控件（Button、Text、TTS 等）

识别 SOP 方案接入关键点：

- 设备类型映射（DeviceCategory：1=云手机，2=算力主机，3=物理手机）

- 意图类型枚举（深度搜索=11，记忆问答=10）

- 流式输出状态控制（Running/Completed）

完成度：【50%】

预计完成时间：2026-03-20

**下一步**:

基于接口设计完成智家通通 SDK 对接开发

验证 WebSocket 长连接稳定性与 token 鉴权流程

构造典型场景用例（打车、查询等）进行端到端测试

# 二、智能号码库模型研发

## 1. 西安院模型方案内部产研评估

目标：评估西安院服务模型详细方案设计，确保方案满足线上业务需求

**本周进展**:

完成《服务模型 4 个模型详细方案设计》文档评审，识别关键问题点：

- **问题 1**: 模型检出号码标签的原因说明不清晰，需补充业务逻辑与判定依据

- **问题 2**: 模型输出数据表格式应用存在问题，需修正字段定义与格式规范

- **问题 3**: 接入方式线上保障问题，API 输出方案无法满足线上时延要求，需调整为文件输出方案

已约下周与西安院团队对齐方案细节

完成度：【30%】

协同人员：西安院团队、韩哲

预计完成时间：2026-04-15

**下一步**:

下周与西安院团队召开方案对齐会议

针对三个问题点逐项确认修正方案

更新模型设计文档，明确检出逻辑、输出格式、接入方式

# 三、智能代接能力升级

本周无相关工作。

# 四、评测能力建设

本周无相关工作。

# 五、业务能力支撑

本周无相关工作。

# 六、前沿技术研究

## 1. OpenClaw 多数字员工配置与协同工作实现

目标：通过 OpenClaw 实现多个数字员工之间的协调工作

**本周进展**:

**数字员工角色配置**：完成 4 个数字员工角色设计与配置

- 总助理：负责任务调度与协调

- 产品经理：负责需求分析与产品规划

- 技术总监：负责技术方案与架构设计

- 情报调研员：负责信息收集与竞品分析

**飞书群聊对接**：实现数字员工与飞书群聊的集成

- 配置 4 个飞书机器人（总助理/情报研究员/技术总监/产品经理）

- 建立数字员工之间的通信机制

- 支持群聊模式下的协同工作

**情报调研员自动化**：实现情报调研员的定期任务

- 定期发送邮件简报

- 定时推送 AI 热点情报

- 自动化工作流配置

完成度：【80%】

预计完成时间：2026-03-15

**下一步**:

完善数字员工之间的协作流程

扩展更多自动化任务场景

优化通信机制稳定性

## 2. OpenClaw 多智能体通信调试

目标：实现 Agent 之间的消息传递、任务委派与结果回传

**本周进展**:

调试 sessions_send 工具，验证跨 Agent 消息传递功能

实现 sessions_spawn 子代理模式，支持任务委派与异步执行

配置 subagents 工具，实现子代理状态监控与生命周期管理

验证 sessions_history 工具，支持跨会话历史查询

完成度：【100%】

协同人员：无（独立开发）

预计完成时间：2026-03-05

下一步：增加通信日志记录，便于问题排查；优化超时重试机制

## 2. AI Agent 协同工作流程学习

目标：掌握 AI Agent 协同工作的核心机制与最佳实践

**本周进展**:

学习 OpenClaw 多智能体架构设计原理

理解主从模式（main 作为总控，其他 Agent 作为子代理）的工作方式

掌握子代理的两种模式：run（一次性任务）与 session（持久会话）

研究 Agent 会话管理机制，包括会话创建、状态保持、生命周期控制

完成度：【100%】

预计完成时间：2026-03-05

下一步：结合实际项目深化理解，探索更复杂的协同场景

## 3. AI 产品公司架构设计

目标：定义数字员工角色，编排多智能体协作系统

**本周进展**:

设计 AI 产品公司数字员工角色：总助理、产品经理、技术总监、情报调研员

规划公司日常工作内容：AI 热点爬取与简报推送、竞品分析与技术头脑风暴

设计项目管理系统架构：项目调度中心、项目组、Demo 展示中心、代码仓库管理

**已实现**: 数字员工飞书群聊对接与通信机制配置

完成度：【50%】

预计完成时间：2026-03-15

下一步：完成数字员工角色详细定义，开始实施角色配置

# 下周计划

[ ] 持续推进 SOP 执行稳定性优化，探索引入动态重试与上下文感知机制

[ ] 启动"蜘蛛 App"端到端数据采集实测，验证标注流水线可行性

[ ] 推进 SOP 平台在更多非标 App 场景下的泛化能力测试

[ ] 深化与华为团队的技术对接，针对反馈进行模板生成规则微调

[ ] 增加通信日志记录，优化超时重试机制

[ ] 下周与西安院团队对齐号码库模型方案细节

[ ] 基于 SDK-AISF 接口设计完成智家通通对接开发

[ ] 完善数字员工协作流程，扩展更多自动化任务场景

# 备注

本周以 GUI 智能体方向的核心技术攻关为主，SOP 生成平台已进入迭代优化阶段；新增智家通通 GUI 对接方案设计工作，完成接口文档深度分析与对接流程设计；**本周重点工作：完成 OpenClaw 多数字员工配置与协同工作实现**，包括 4 个数字员工角色配置、飞书群聊对接、通信机制解决、情报调研员自动化任务实现。